# Alcance de auditoría técnica de software

FILANEX / NEXOSPRO

18 de septiembre de 2026 — Versión 1.0

## 1. Contexto del proyecto

FILANEX (también referido como NEXOSPRO) es una aplicación multi-tenant SaaS para gestión de facturación, talleres, telefonía y operativa de negocio, con despliegue posible en cloud o on-premise.

- Backend: Node.js + Express + Mongoose.

- Frontend: React + Vite + Tailwind CSS.

- Base de datos: MongoDB con una base de datos de plataforma y una base de datos por empresa/tenant.

- Facturación electrónica: integración con VeriFactu de la AEAT.

- Despliegue actual: servidor en UpCloud (Madrid) con PM2.

## 2. Objetivos de la auditoría

- Detectar riesgos técnicos, de seguridad y de escalabilidad que puedan afectar a clientes o a la operativa.

- Evaluar la calidad del código, la arquitectura y la mantenibilidad a medio/largo plazo.

- Revisar el cumplimiento de la integración con VeriFactu y la correcta gestión fiscal.

- Obtener una hoja de ruta priorizada de mejoras con estimación de esfuerzo.

## 3. Alcance técnico

La auditoría cubrirá los siguientes ámbitos:

| Ámbito | Qué se revisa |
| --- | --- |
| Arquitectura y multi-tenancy | Aislamiento de datos entre empresas, uso de AsyncLocalStorage, modelos por tenant, contexto de empresa y rutas protegidas. |
| Seguridad | Autenticación JWT, control de acceso, gestión de certificados, subida de archivos, headers de seguridad, CORS y protección contra ataques comunes. |
| Calidad de código | Legibilidad, duplicación, manejo de errores, tests, estructura de carpetas y deuda técnica acumulada. |
| VeriFactu y fiscalidad | Generación de registros, huella/QR, envío asíncrono a AEAT, reintentos, entorno de pruebas vs producción y campos obligatorios. |
| Infraestructura y DevOps | Servidor UpCloud, PM2, despliegue (build en producción), copias de seguridad, monitorización y logs. |
| Escalabilidad y rendimiento | Índices de MongoDB, procesos asíncronos, límites de rate limiting, caché y cuellos de botella. |
| Protección de datos | Gestión de datos personales, copias de seguridad, acceso a logs y medidas de confidencialidad. |

## 4. Entregables

- Informe ejecutivo con conclusiones generales y nivel de riesgo global.

- Matriz de hallazgos clasificada por severidad: Crítico / Alto / Medio / Bajo.

- Recomendaciones priorizadas con estimación de esfuerzo y dependencias.

- Reunión de cierre de 60 minutos para presentar resultados y responder dudas.

## 5. Acceso y documentación necesaria

- Acceso de solo lectura al repositorio de GitHub del proyecto.

- Descripción de los entornos (producción, staging si existe) y diagrama de arquitectura si lo hay.

- Posibilidad de acceder a logs y a una réplica o entorno de pruebas (sin datos reales de clientes).

- Listado de integraciones externas activas (AEAT, Gemini/Vertex, telefonía, almacenamiento R2/S3, etc.).

## 6. Planificación y duración estimada

| Fase | Duración estimada |
| --- | --- |
| Preparación y acceso | 1 día |
| Revisión de código y arquitectura | 3-5 días |
| Revisión de infraestructura y seguridad | 2-3 días |
| Redacción del informe | 2-3 días |
| Reunión de cierre | 1 día |
| Total estimado | 1,5 - 2 semanas |

## 7. Confidencialidad

Se firmará un acuerdo de confidencialidad (NDA) antes de facilitar cualquier acceso al código, documentación o entornos. El auditor no podrá copiar, divulgar ni reutilizar la información ajena.