PROPUESTA DE PROYECTO · INNOVACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Copiloto de Mejora Continua

Un agente de IA que convierte las propuestas de los usuarios en mejoras reales de la plataforma — y que responde a cada usuario como se merece.

Preparado por: ______________________________

Octubre de 2026 · Versión 1.0

Documento de presentación para aprobación — Confidencial

# 1. Resumen ejecutivo

Para quien no tenga tiempo de leerlo todo:

- Qué proponemos: integrar en la plataforma un agente de IA — un asistente software autónomo — que lee cada propuesta de mejora enviada por los usuarios, la comprende, prepara la mejora en el código y redacta una respuesta personalizada para quien la escribió, ajustando su tono al ánimo del mensaje.

- Por qué importa: el circuito actual depende de personas con la agenda llena. Las respuestas tardan, algunas ideas se pierden y los usuarios perciben que nadie les escucha. Cada idea dormida es una mejora que no ocurre.

- Cómo lo haremos sin riesgos: por fases, con aprobación humana obligatoria en cada paso y un piloto de 30 días, reversible al 100 %, antes de tocar nada del producto.

- Qué se solicita: aprobar el piloto de la Fase 1, en la que el agente solo lee propuestas y prepara respuestas: no modifica nada del programa.

# 2. El problema: el circuito de mejora está roto

Hoy, cuando un usuario propone una mejora, ocurre esto:

- La propuesta llega a un buzón que alguien tiene que leer «cuando tenga un rato» — y ese rato nunca llega.

- Las respuestas, cuando existen, llegan tarde y redactadas a prisas.

- Las ideas pequeñas (las que más agradecen los usuarios) compiten con los proyectos grandes del equipo de desarrollo. Y pierden.

- El usuario no sabe si alguien ha leído su propuesta.

Y hay un detalle que pesa más de lo que parece: cuando una respuesta tarda semanas, el usuario no piensa «están ocupados». Piensa «nadie me escucha». Ese sentimiento, repetido, apaga justamente al usuario más valioso: el que se implica y propone.

La consecuencia es doble: perdemos mejoras y perdemos la implicación de quienes mejor conocen el programa.

# 3. La solución: un empleado digital que nunca duerme

El Copiloto es un agente de IA que vive dentro de la plataforma y que se ocupa del circuito completo de la mejora:

- Lee cada propuesta en el momento en que se envía, con calma y sin prisa: qué se pide, por qué se pide y con qué ánimo lo pide quien lo escribe.

- Explora el código de la plataforma, localiza dónde habría que tocar y construye la mejora.

- Redacta la respuesta y la adapta a la persona: cercana y agradecida cuando la propuesta es entusiasta; empática y reconociendo el fallo cuando hay disgusto; clara y directa cuando la idea no es viable y hay que explicarlo.

- Deja todo listo para que una persona dé el visto bueno. Al aprobarlo, la mejora llega al programa y el usuario recibe su respuesta en la propia pantalla, con un aviso.

Importante: el Copiloto no sustituye al equipo de desarrollo. Les quita el ruido (clasificar, analizar, redactar) y les trae el trabajo ya masticado, listo para aprobar.

# 4. Cómo funciona, paso a paso

- El usuario escribe su propuesta dentro del programa, igual que hace hoy (con capturas de pantalla si quiere).

- El Copiloto la lee al instante: qué pide, por qué lo pide y cómo está de ánimo quien lo escribe.

- Explora el código de la plataforma y localiza exactamente dónde habría que hacer el cambio.

- Prepara la mejora sobre una copia aislada del código (una «rama de desarrollo») y la verifica.

- Redacta la respuesta al usuario y la deja en cola, a la espera del visto bueno de una persona.

- Con la aprobación, la mejora llega al programa y el usuario ve la respuesta en su pantalla, sin tener que buscarla.

# 5. La experiencia del usuario: antes y después

Al final, esto es lo que el usuario de la plataforma va a notar:

| Antes | Después |
| --- | --- |
| «Escribo propuestas y no sé si alguien las lee» | «Recibo respuesta en horas, escrita para mí» |
| «Cuando me contestan, ha pasado un mes» | «El aviso me llega en cuanto hay respuesta» |
| «Los disgustos se quedan sin respuesta» | «Un disgusto recibe una respuesta que lo reconoce y lo arregla» |
| «Las mejoras pequeñas nunca llegan» | «Los detalles pequeños se resuelven en días» |

# 6. El plan por fases: seguro primero

Nada se improvisa. Cada fase solo empieza si la anterior ha demostrado que funciona:

| Fase | Qué hace | Duración | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — El Respondedor | Lee y comprende cada propuesta y responde con análisis y estimación del esfuerzo. No toca nada del programa. | 4 semanas | Nulo |
| Fase 2 — El Desarrollador supervisado | Implementa cambios pequeños y bien delimitados (textos, campos, listados). Todo pasa revisión humana antes de funcionar. | 6–8 semanas | Bajo |
| Fase 3 — El Compañero autónomo | Cambios mayores con batería de pruebas automáticas como red de seguridad. Solo si las fases anteriores lo avalan. | A definir | Controlado |

# 7. Garantías de seguridad

Un agente que trabaja sobre el producto exige reglas claras. Estas son las nuestras:

- El humano manda: en las Fases 1 y 2, ninguna respuesta sale al usuario y ningún cambio se despliega sin el visto bueno de una persona.

- Todo cambio queda versionado: cualquier modificación es reversible al instante (se puede «volver atrás» con un clic).

- Entorno de pruebas obligatorio: el Copiloto trabaja sobre una copia del código, nunca sobre el programa en producción.

- Límites por escrito: hay datos y colecciones que el agente no puede tocar nunca, definidos de antemano y verificados.

- Registro auditable: cada acción queda anotada: qué leyó, qué hizo, cuándo y por qué.

- Freno de emergencia: el Copiloto se desconecta con un clic, sin efectos secundarios.

# 8. Qué gana el negocio

| Indicador | Hoy | Con el Copiloto |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de respuesta a una propuesta | Días o semanas | Horas |
| Propuestas que reciben respuesta | Una parte | El 100 % |
| Carga del equipo con las propuestas | Alta: leer, clasificar, redactar | Baja: solo aprobar |
| Implicación de los usuarios | Se apaga si no se les responde | Crece: ven que el programa les escucha |
| Evolución del producto | A golpe de proyecto | Guiada por quien lo usa, cada día |

# 9. Costes

- Infraestructura: ninguna nueva. El agente vive como un proceso más en el servidor actual (Node.js y MongoDB, tecnologías ya presentes en la plataforma).

- Licencias: no se compra ningún software adicional.

- Coste variable: las llamadas al modelo de IA, proporcionales al número de propuestas. Con volúmenes normales, del orden de decenas de euros al mes.

- Desarrollo: asumido por el equipo interno, sin proveedores externos.

# 10. Riesgos y cómo se cubren

| Riesgo | Cobertura |
| --- | --- |
| El agente se equivoca al modificar código | En Fases 1 y 2 no modifica nada; después, revisión humana + versionado + entorno de pruebas. |
| Una respuesta sale con tono inadecuado | Personalidad definida por escrito y aprobación previa de cada respuesta. |
| El coste de la IA se dispara | Límite de gasto por propuesta y por día, con aviso al superarlo. |
| Depender de un único proveedor de IA | Diseño agnóstico: el motor se puede cambiar sin rehacer el proyecto. |

# 11. El piloto: 30 días, cero riesgo

Proponemos empezar por un piloto acotado, pensado para que la decisión de hoy sea fácil:

- Qué: únicamente la Fase 1: leer y responder. El agente no toca el programa.

- Objetivo medible: el 100 % de las propuestas recibe respuesta en menos de 24 horas.

- Informe final: a los 30 días, resultados sobre la mesa (propuestas respondidas, tiempo medio de respuesta, reacción de los usuarios) y decisión sobre la Fase 2.

- Reversible: si no convence, se apaga y no queda nada instalado.

# 12. Decisión que se solicita

Aprobar el piloto de 30 días de la Fase 1 del Copiloto de Mejora Continua.

Con el piloto aprobado, la Fase 1 puede estar funcionando en dos semanas desde el arranque.